# Plan de AdecuaciÃ³n al ENS - INNOVATEK

## 1. Estado Actual del Cumplimiento

Tras la autoevaluaciÃ³n realizada el 28 de abril de 2026, INNOVATEK cumple con la mayorÃ­a de las 35 medidas exigidas para el nivel BÃ¡sico.

## 2. Acciones Pendientes

| AcciÃ³n | Medida ENS | Fecha Prevista | Responsable |

| :--- | :---: | :--- | :--- |

| **AuditorÃ­a TÃ©cnica Interna:** RevisiÃ³n de vulnerabilidades en n8n y cloud. | op.16 | Junio 2026 | Resp. Seguridad |

| **FormaciÃ³n en Ciberseguridad:** SesiÃ³n de concienciaciÃ³n sobre el Manual. | org.2 | Julio 2026 | Gerencia |

| **Simulacro de RestauraciÃ³n:** Prueba real de recuperaciÃ³n de backups. | op.9 | Septiembre 2026 | Resp. Seguridad |

| **RevisiÃ³n Trimestral de Accesos:** Limpieza de permisos y cuentas. | op.2 | Agosto 2026 | Resp. Seguridad |

## 3. Seguimiento y Control

Este plan serÃ¡ revisado semestralmente para asegurar que INNOVATEK mantiene su nivel de seguridad y se adapta a los cambios tecnolÃ³gicos.

---

**Fecha:** 4 de mayo de 2026

**Aprobado por:** DirecciÃ³n General